| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ Рапат АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ |  | Администрация сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

[ А Р А Р                                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 3» март 2014 й.                                   №3                           «3» март 2014 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2011 года

В соответствии с Рапоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2014г. №95-р и в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, гидротехнических сооружений, инженерных коммуникации, мостов к пропуску льда весеннего паводка 2014 года,  защиты и своевременного оповещения населения, сохранности материальных ценностей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и организовать работу противопаводковой комиссии (приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2014 года (приложение №2).

3.В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников.

4.Руководителю СПК «Базы» рекомендовать обеспечить необходимым количеством материалов, фуража, кормами молочно-товарные фермы и организовать бесперебойную работу.

5.Руководителю СПК «Базы», учреждений рекомендовать обеспечить проведение мероприятий, исключающих попадания в водные объекты загрязняющих веществ с территории  мест складирования навоза и мусора.

6.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации сельского поселения.

7.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения			Ф.Ишмуратов

Приложение №1

к постановлению

главы администрации сельского

поселения Рапатовский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

от 3 марта 2014 года №3

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке населенных пунктов

к пропуску весеннего паводка 2011 года

1.Зарипов Р.З. 		-начальник производственного участка №1,

председатель комиссии

Члены комиссии:

2.Ишмуратов Ф.А.	-глава сельского поселения Рапатовский сельсовет

3.Биктимеров Р.Р.	-помощник по технике МТМ

4.Бурханов И.Т.	-заведующий МТФ №1  с.Рапатово

5.Шамсетдинов И.Н.	-главный агроном СПК «Марс»

Управ.делами:			Р.Смакова

Приложение №2

К постановлению главы

администрации сельского поселения

Рапатовский сельсовет

Муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

от  3 марта 2014 года №3

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке населенных пунктов

к пропуску весеннего паводка 2014 года

| Мероприятия | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1.Проверить состояние мостов, дамб, других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы, к началу сезона опорожнить водоемы сезонного регулирования. | До 25.03.2014г. | СПК «Базы» по согласованию |
| 2.При необходимости определить населенные пункты, складские помещения, животноводческие фермы, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и неотложных работ по каждому объекту. | До 01.04.2014г. | Противопаводковая комиссия |
| 3.Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка. | До 25.03.2014г. | Инженер по технике безопасности СПК «Базы» (по согласованию) |
| 4.В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка, провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплении бытовых отходов в населенных пунктах, навоза из ферм около рек и водохранилищ, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | До 01.04.2014г. | Противопаводковая комиссия |
| 5.Обеспечить сохранность опор линии связи и электропередач, заблаговременно закрепить и установить наблюдение в период прохождения паводка. | На период паводка | 6 отделение СПК «Базы» |
| 6.Очистить затопляемые берега от скоплении удобрений и ядохимикатов. | До 01.04.2014г. | 6 отделение СПК «Базы» |
| 7.Обеспечить водопроводы достаточным количеством реагентов и обеззараживаю- щих средств, исходя из их суточного рас- ходования, неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. | До 01.04.2014г. | 6 отделение СПК «Базы» |
| 8.Осуществлять производственный контроль за качеством питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой ситуации. | До 01.04.2014г. | 6 отделение СПК «Базы» |
| 9.Провести предсезонное профилактическое хлорирование источников водопроводной сети. | До 01.04.2014г. | 6 отделение СПК «Базы» |
| 10.Учреждениям здравоохранения обеспечить запас препаратов, необходимых для имму- низации населения по эпидемическим показаниям в случае возникновения чрез- вычайных ситуаций в период паводка. | До 25.03.2014г. | Рапатовский ФАП, Новобиккинский ФП (по согласованию) |
| 11.Осуществлять систематическое обеззара- живание воды из децентрализованных систем водоснабжения. | систематически | Адм.СП Рапатовский сельсовет |

Управляющий делами:			Р.Смакова