| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ Рапат АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ |  | Администрация сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

[ А Р А Р                                                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 4» март 2016 й.                                   №5                           «4» март 2016 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2016 года

В  целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, гидротехнических сооружений, инженерных коммуникации, мостов к пропуску льда весеннего паводка 2016 года,  защиты и своевременного оповещения населения, сохранности материальных ценностей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и организовать работу противопаводковой комиссии (приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2016 года (приложение №2).

3.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации сельского поселения.

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения			Ф.Ишмуратов

Приложение №1

к постановлению

главы администрации сельского

поселения Рапатовский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

от 4 марта 2016 года №5

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке населенных пунктов

к пропуску весеннего паводка 2016 года

1.Зарипов Р.З. 		-начальник производственного участка №1,

председатель комиссии

Члены комиссии:

2.Ишмуратов Ф.А.	-глава сельского поселения Рапатовский сельсовет

3.Гайнетдинов Р.М.	-помощник по технике МТМ

4.Бурханов И.Т.	-заведующий МТФ №1  с.Рапатово

5.Шамсетдинов И.Н.	-главный агроном СПК «Марс»

Управ.делами:			Р.Смакова

Приложение №2

К постановлению главы

администрации сельского поселения

Рапатовский сельсовет

Муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

от  4 марта 2016 года №5

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке населенных пунктов

к пропуску весеннего паводка 2016 года

| Мероприятия | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1.Проверить состояние мостов, дамб, очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы, подъездные пути и гребень плотины, водоспускные сооружения, подводящие каналы, приемники водосборов, обеспечить спуск воды из прудов на 2/3 объема воды. | До 30.03.2016г. | СПК «Базы» (по согласованию) |
| 2.При необходимости определить населенные пункты, складские помещения, животноводческие фермы, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и неотложных работ по каждому объекту. | До 01.04.2016г. | Противопаводковая комиссия |
| 3.Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка по методам ведения аварийных работ и технике безопасности.. | До 25.03.2016г. | Инженер по технике безопасности СПК «Базы» (по согласованию) |
| 4.В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка, провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплении бытовых отходов в населенных пунктах, навоза из ферм около рек и водохранилищ, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | До 01.04.2016г. | Противопаводковая комиссия |
| 5.Создать аварийные бригады на сооружениях в составе 6-8 человек, организовать круглосуточное дежурство, обеспечить аварийными инструментами. | На период паводка | 6 отделение СПК «Базы» (по согласованию) |
| 6.Иметь открытые карьеры талого грунта и механизмы для разработки и транспортировки. | До 01.04.2016г. | 6 отделение СПК «Базы» (по согласованию) |
| 7.Отводить талые воды, стекающие с полей к сооружениям плотины, в чашу пруда. | До 01.04.2016г. | 6 отделение СПК «Базы» (по согласованию) |
| 8.Осуществлять производственный контроль за качеством питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой ситуации. | До 01.04.2016г. | 6 отделение СПК «Базы» (по согласованию) |
| 9.Провести предсезонное профилактическое хлорирование источников водопроводной сети. | До 01.04.2016г. | 6 отделение СПК «Базы» |

Управляющий делами:			Р.Смакова